TA沉淀池废粉清理和销售发包说明

项目地点：

福建福海创石化有限公司生产管理部水气团队PTA厂区污水处理装置。

二、项目背景：

水气团队通过工艺流程切换，将PTA装置排水中夹带的TA废料截留回收利用。目前PTA污水装置TA沉淀池累积了较多的TA废粉，为配合TA沉淀池加盖整改，实现废气收集处理，以符合古雷港生态环境分局的整改通知要求。拟对TA沉淀池废粉清理与销售并发包，该项目实施能够降低污水装置运行成本。
三、废粉清理和销售数量
TA沉淀池预估废粉料存积量约4500吨。具体数量以我司地磅计量为准。承揽商应保证足够清理能力,满足生产需要。（清池和废粉处置作业期限根据现场情况而定,每池交出至收回周期30天），并在合同履行结束后清场现场交还甲方使用。

四、资质要求

承揽商需具备PTA或相关石化行业清池或罐的施工业绩，并提供相关的合同和票据。

五、相关事项

TA沉淀池降水工作，由我团队根据现场实际状况安排，承揽商按要求配合，待相关设备及管线隔离后交付施工作业。清理时需同时保证不影响工艺正常生产运行。

作业过程中产生或渗透的废水应排进装置的自产废水池（承揽商施工过程中有责任维护和清理该池以确保可用），产生或掉落的废粉应及时清理，不能对路面和周围环境造成污染。

因场地有限，清池待售废粉厂内堆放数量不能超过150吨，承揽商应保证将清理出的废粉及时运出厂区。

厂商应按我司安全及环保要求执行，杜绝二次污染。严禁运输车辆在厂区道路上有污水滴落、废粉抛洒等行为，否则将按我司相关环保规定给予处罚。运输及处理过程产生任何安全或环保事故，由厂商负责。
厂商投标前应到现场了解实际情况，制定相关的施工作业方案和事故应急预案。此次作业所需要的所有工具设备（如叉车、轴流风机、吨袋、潜水泵、软管、锹铲、施工安全和合同工期等要求。我司负责现场水、电、风等施工所需的公用工程介质接入和提供。
作业人员需要入厂安全培训，并经考核合格取得入厂证。施工现场安全监护由承揽商和我司生产人员组成，承揽商在施工作业过程中严格执行我司的相关环安制度和安全要求，并且对施工作业期间发生的人身安全和设备故障等事故负全部责任（甲方原因除外）。

清池和销售废粉重量结算以我司门卫地磅榜单为准，清池废粉含固率一项按折百计量和计价，每出货批次取样分析。

承揽商应对废粉销售过程和渠道充分知情其符合相关法律法规要求并对此负责，如甲方需要相关资质材料或证明文件应积极协助配合

应我司QHS部要求，该项目负责人及安全员需有安全生产管理经验，并持有相关证件上岗。证件扫描件经我司驻水气团队安全员确认方可参与投标（证件：安全生产管理人员证书或安全员C证以上的证书）。

为不影响生产的正常运行，承揽商应按规定时间内交付清理的池并由我团队确认验收，延期将按每5天扣除20%合同履约金执行。超过15天将解除合同，履约金不予以退还（因地震、台风等不可抗拒因素及我团队生产条件因素影响除外）。
其它未尽事项约定。
生产管理部.水气团队

2022-10-26                                                                                                                
